|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目信息 | | | |
| 姓 名 | 杨荣彬 | 学 号 | JX210114 |
| 项目名称 | 智慧幼儿园 | 班级名称 | JX2101 |
| 起止日期 | 2021/7/26 至2021/8/13 | 指导老师 | 陈超群 |
| 预计评审时间 | 2021/8/16 | 项目类型 | 团队项目 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/8/5 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 班级信息 | | |
| 完成情况 | 完成 | | |
| 存在问题 | 暂无 | | |
| 解决方案 | 暂无 | | |
| 工作感想 | 加油 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/8/4 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 教师端发布安全教育试题和查看家长完成情况剩余部分 | | |
| 完成情况 | 完成 | | |
| 存在问题 | 暂无 | | |
| 解决方案 | 暂无 | | |
| 工作感想 | 加油，明天看下能不能完成班级信息 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/8/3 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 教师端发布安全教育试题和查看家长完成情况 | | |
| 完成情况 | 完成一半 | | |
| 存在问题 | 暂无 | | |
| 解决方案 | 暂无 | | |
| 工作感想 | 今天先完成一半吧，头有点昏。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/8/2 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 作业评价，文件下载 | | |
| 完成情况 | 完成作业评价，文件下载未完成 | | |
| 存在问题 | Vue下载文件不知道该怎么做 | | |
| 解决方案 | 暂无 | | |
| 工作感想 | Vue文件下载是在不知道该怎么处理，网上找了一堆Demo来都不行，后端代码跟前端代码都不清楚怎么写 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/7/31 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 查看作业 | | |
| 完成情况 | 未完成 | | |
| 存在问题 | Element表格加select下拉框无法渲染数据 | | |
| 解决方案 | table绑定的data的问题，因为后台返给我的data的数据是个对象，而table只接受数组，但是不渲染的原因也是因为这个，:data="[tableData]"增加一个[ ] 就能显示了 | | |
| 工作感想 | 发布作业还有问题存在，且相关的数据库也没去创建，拖进度了。。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/7/30 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 完善发布作业 | | |
| 完成情况 | 完成 | | |
| 存在问题 | 拿不到父路由给子路由的帐号 | | |
| 解决方案 | <router-view :uacc="User"></router-view>  在视图标签绑定下要传值对象 | | |
| 工作感想 | Vue+element使用起来真麻烦 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/7/29 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 发布作业 | | |
| 完成情况 | 完成 | | |
| 存在问题 | 无 | | |
| 解决方案 | 无 | | |
| 工作感想 | 发布作业还有些地方得修改，明天修改下 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/7/28 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 发布作业 | | |
| 完成情况 | 未完成 | | |
| 存在问题 | 无 | | |
| 解决方案 | 无 | | |
| 工作感想 | 加油 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/7/27 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 课程表分页 | | |
| 完成情况 | 完成 | | |
| 存在问题 | 无 | | |
| 解决方案 | 无 | | |
| 工作感想 | Element的文件上传按钮还没弄明白怎么用，明天再看看，不行就换别的，加油！ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/7/26 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 课程表数据显示加分页 | | |
| 完成情况 | 完成课程表数据显示，分页未完成 | | |
| 存在问题 | 获取当前日期的本周的第一天 | | |
| 解决方案 | 百度，API | | |
| 工作感想 | 整个下午都在研究日期获取，包括当前日期的前一周和后一周，想用自己写的代码来完成，后面去百度上查了下，有更简便的类来获取，浪费了下午的时间 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日 期 | 2021/7/25 | 项目阶段 | 第四阶段 |
| 规划内容 | 需求分析、表设计 | | |
| 完成情况 | 完成 | | |
| 存在问题 | 无 | | |
| 解决方案 | 无 | | |
| 工作感想 | 进入最后一阶段的考核，团队项目，跟以往的单人项目不同，有点不习惯，尽快熟悉下来 | | |